**站会第一次会议记录**

**时间： 2024.4.8 9:30**  **地点：连廊会议室**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **成员** | **陈佳鑫** | **秦红梅** | | **孟祥硕** | | **姜堂蕴之** | | **池跃花** | **陈金铭** | | **徐畅** |
| **到会情况** | **应勤** | **应勤** | | **应勤** | | **应勤** | | **应勤** | **应勤** | | **应勤** |
| **数据汇总** | **应到人数** | | **实到人数** | | | | **迟到早退人数** | | | **成绩** | |
| **7** | | **7** | | | | **0** | | |  | |
| **会议内容** | | | | | | | | | | | |
| 组长陈佳鑫就昨天完成任务进行评价，让各端人员依次汇报昨天的工作以及遇到的功能问题：  **产品：**  秦红梅：需求清单定稿，产品的原型图以及原型图的各种流程图区分开来，今天继续完善流程图  **前端：**  陈金铭：完成了首页三个功能点，推荐路线，设施详情页。遇到的问题在于showModal逻辑复杂。  池跃花：遇到的问题在于手机号验证，记住密码的实现有困难  **后端:**  姜堂蕴之：昨天完成了途径设施展示、搜索、筛选以及三端联调拥挤度返回的接口，讨论设计了数据库的表字段，遇到的问题在于接口返回拥挤度显示null。  孟：昨天实现了用户修改信息功能，学习了阿里OSS实现头像上传，优化了单设施多设施导航接口，实现了统计餐厅预计等待时间。  遇到的问题在于昨天组长检查预计等待时间时，有人排队预计等待时间没有改变。  **硬件：**  徐畅：昨天测试数据传输与两个传感器的最优距离，与后端商定了协议对接文档，测试了MQTT服务器，能够正常发送数据给后端。  组长总结会议内容，强调小组各岗位应该相互沟通，协同开发。 | | | | | | | | | | | |
| **会议进行时长** | | | | | **30分钟** | | | | | | |

**请假条：**