**站会第二次会议记录**

**时间： 2024.4.9 9:00**  **地点：连廊会议室**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **成员** | **陈佳鑫** | **秦红梅** | | **孟祥硕** | | **姜堂蕴之** | | **池跃花** | **陈金铭** | | **徐畅** |
| **到会情况** | **应勤** | **应勤** | | **应勤** | | **应勤** | | **应勤** | **应勤** | | **应勤** |
| **数据汇总** | **应到人数** | | **实到人数** | | | | **迟到早退人数** | | | **成绩** | |
| **7** | | **7** | | | | **0** | | |  | |
| **会议内容** | | | | | | | | | | | |
| 组长陈佳鑫就昨天完成任务进行评价，让各端人员依次汇报昨天的工作以及遇到的功能问题：  **产品：**  秦红梅：移动端流程图画完了，下午构思web端的原型图，晚上画了大屏端的原型初稿，遇到的问题在于大屏排行榜希望根据拥挤度排行。  **前端：**  陈金铭：昨天合并了前端代码，实现了退出账号，我的信息等页面，遇到的问题在于我的信息 ，接口文档对接有误。  池跃花：上午合代码，登录记住密码实现了，设施列表页面，下午加晚上把设施搜索实现了，条件筛选页面完成，在地图上绘制路线。  **后端:**  姜堂蕴之：上午讨论了路径规划的算法，高德API使用方法，下午在实现两点之间的路径规划，和前端联调了一下能画出路径，晚上按照前端要求修改了一下之前接口。问题在于前端要求修改接口，即返回数据不全  孟：上午修bug，学习了高德地图api，下午测试导航路径规划和距离测量，与产品前端设计接口文档，用高德api实现了多个设施的路径规划，后端两个进行整合和测试。遇到的问题在于第三方API的json格式解析。  **硬件：**  徐畅：上午帮前端合并代码，重新测试最远距离，下午做的多线程OLED显示，调试蜂鸣器。遇到的问题在于硬件数据传输冲突。  组长总结会议内容，指出昨天出现的问题大多在于接口文档的不规范以及前后端沟通不当，强调加强前后端的交流。 | | | | | | | | | | | |
| **会议进行时长** | | | | | **20分钟** | | | | | | |

**请假条：**