**站会第三次会议记录**

**时间： 2024.4.10 9:00**  **地点：连廊会议室**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **成员** | **陈佳鑫** | **秦红梅** | | **孟祥硕** | | **姜堂蕴之** | | **池跃花** | **陈金铭** | | **徐畅** |
| **到会情况** | **应勤** | **应勤** | | **应勤** | | **应勤** | | **应勤** | **应勤** | | **应勤** |
| **数据汇总** | **应到人数** | | **实到人数** | | | | **迟到早退人数** | | | **成绩** | |
| **7** | | **7** | | | | **0** | | |  | |
| **会议内容** | | | | | | | | | | | |
| 组长陈佳鑫就目前项目进度进行展示，指出目前各端进度上的差异，咨询已完成任务的硬件开发人员徐畅是否愿意协助前端完成任务。让各端人员依次汇报昨天的工作以及遇到的功能问题：  **产品：**  秦红梅：昨天绘制了大屏端的原型图，编写了大屏端的需求清单，画了web端的原型图，在web端修改了部分样式  **前端：**  陈金铭：昨天完成了个人信息修改、个人信息页面、实现了上传图片。  遇到的问题在于登录时，用户登录态没有存在浏览器上，通过手机可以正常登录。  池跃花：昨天完成了设施相关的功能，遇到问题在于从其他页面跳转到地图页面时，数据没能正常接收到。  遇到问题在于从其他页面跳转到地图页面时，数据没能正常接收到。  **后端:**  姜堂蕴之：昨天完善了之前的接口文档，实现了打卡订阅，修改了之前的信息筛选接口。  孟：昨天实现了用户修改信息功能，学习了阿里OSS实现头像上传，优化了单设施多设施导航接口，实现了统计餐厅预计等待时间。  遇到的问题在于昨天组长检查预计等待时间时，有人排队预计等待时间没有改变。  **硬件：**  徐畅：昨天调试了蜂鸣器播放音乐和控制蜂鸣器切换音乐，遇到的问题在于hi3861主板无法烧录，后解决。  组长总结会议内容，强调不要为了工时而去凑满每天7个小时，实际开发时间并无7个小时；强调不要在早会上吃饭。 | | | | | | | | | | | |
| **会议进行时长** | | | | | **15分钟** | | | | | | |

**请假条：**